环保问题整改清单

填报单位：沅陵县工业和信息化局

| 企业名称 | 问题来源 | 批 次 | 整改问题 （举报内容） | 整改措施 | 整改情况 | 下段安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南金石锌业有限责任公司 | 省环保督查交办件 | 第二十批 D20187117 | 沅陵县麻溪铺镇加油站附近的鑫石铅锌矿造成生态破坏，给居民生活造成影响 | - 组织相关部门及时完成相关调查核实工作； - 根据现场核实、采样情况制定合理的治理方案； 3、按照治理方案督促相关单位及时整改、治理到位。 | 1、由县经信局牵头，组织县环保局、农业局、林业局、国土局、麻溪铺镇政府等部门在2018年7月16日已完成相关调查核实工作； 2、县农业局技术人员根据采样结果在2018年8月1日已制定《沅陵县麻溪铺镇鑫石铅锌矿周边耕地修复治理技术方案》；3、2018年10月9日，县委常委、常务副县长就该项治理工作召开专题会议； 4、麻溪铺镇政府于2018年10月10日就治理工作出台了实施方案，并于11月20日完成了3、5号地块共52.6亩的治理工作。 | 加强对该企业的监管力度。 |  |