沅陵县河道采砂统一经营管理实施方案

（报批稿）

为加强河道管理与整治，科学开采沅陵县境内县管河道砂石资源，切实规范河道采砂行为，加强河道采砂管理，维护河道采砂秩序，严禁乱采滥挖，确保行洪、供水和水生态安全。根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《国家湿地公园管理办法》、《湖南省河道采砂管理办法》等有关法律法规的规定，按照《怀化市河道采砂统一经营管理办法》，沅陵县水利局会同县自然资源、生态环境、交通运输、地方海事、农业农村、林业、财政等相关职能部门编制了《沅陵县河道采砂统一经营管理实施方案》。

一、指导思想

以习近平生态文明思想为指导，牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，认真落实“共抓大保护，不搞大开发”的重要指示精神，以实施河长制为统领，强化河道采砂监管，创新管理机制，推动河道砂石资源管理常态化、长效化，努力实现“河畅、水清、岸绿、景美”的流域生态，为全县经济社会发展营造良好环境。

二、体制机制

（一）坚持政府主导。河道砂石资源管理实行行政首长负责制，按照“政府主导、部门监管、公司经营”的体制进行。

1、根据河湖生态环境保护的需要，2019年6月20日县政府2019年第3次常务会及2019年7月10日县委常会等相关会议决定，我县河道采砂实行统一经营管理，授权沅陵县辰州投资集团有限公司（以下简称辰投公司）在《湖南省沅陵县酉水、怡溪等沅江支流河道采砂规划报告》（以下简称规划报告）期限内（2018年-2022年）对县管河道砂石资源实行统一经营管理，确保河道砂石资源开发利用科学有序。县辰投公司成立一家子公司专门负责全县砂石开采、销售、标准砂场建设与运行、维护采区秩序等日常经营管理活动。

2、成立沅陵县砂石资源管理领导小组，由县委常委、常务副县长易中华任组长，县政府副县长向建设、符峻、王有尚任副组长，水利、自然资源、生态环境、交通运输、地方海事、农业农村、林业、公安、财政、等相关部门及乡镇负责人为成员。领导小组负责河道采砂经营管理活动的统-领导和组织协调，建立完善跨区域、跨水域的执法协作机制，实行“谁发现、谁执法、谁处置”的原则，明确各部门工作职责，做好河道采砂监督管理工作。各单位职责明确如下:

县河道采砂专项整治办:负责河道采砂控总量、控范围、控深度、控时段、控船（采砂机具）数、控功率管理和综合协调工作，建立河道采砂票据制、稽查制、监管制、视频监控制等制度，组织河道非法采砂联合执法行动。

县水利局: 负责组织编制河道采砂规划，协助开展河道采砂防洪影响评价工作，督促公司落实防洪补救措施；负责实施河道采砂许可，负责组织开展河道采砂常态化监督巡查工作，依法查处非法采砂行为，参与协调处理涉砂矛盾纠纷等工作；依法查处河道内违法采砂行为,强化行政执法与刑事司法的有效衔接，及时向公安机关移送刑事案件线索。

县自然资源局:负责办理砂石集散供应中心的加工点、储存点选址、用地手续，依法查处部门职责权限内的各类违法行为; 参与编制河道采砂规划，协助开展河道砂石资源地质调查评价、资源储量管理、资源权益价款评估工作；配合做好砂石资源鉴定、参与打击非法盗采和协调处理涉砂矛盾纠纷工作。

市生态环境局沅陵分局:负责指导河道采砂、原料加工等环境影响评估，负责砂石料开采、生产、运输各环节环保监管。

县交通运输局:科学制定砂石码头和砂石集散中心布局规划，规范砂石集散中心设置，负责制定砂石集散中心建设指导意见。负责监管采运砂石料船舶、车辆，依法查处非法采运砂船舶车辆、非法码头以及违法运输砂石行为。

县农业农村局：协助开展水产种质资源保护区影响专题论证报告工作，负责对河道采砂作业破坏水产种质资源行为的监督管理工作。

县应急管理局:负责河道采砂的安全生产监管工作，办理砂石料开采、加工生产安全生产许可证，督促公司建立安全生产制度并予以落实，抓好安全生产隐患排查整改、定期开展监督检查工作。

县公安局:负责打击涉砂刑事犯罪，开展河道采砂联合执法行动。对涉砂类黑恶犯罪，依法予以严厉打击，对背后的“保护伞”和涉黑涉恶腐败问题依法依规予以查处。

县城市管理执法局:负责拆除违规砂石场构筑物。

县法院:负责对违法公诉案件进行审理、判决。

电力部门:负责切断非法开采砂石、违规加工砂石的厂区电源。

县税务局:依法征收经营砂石料企业税收。

县林业局:负责办理砂石开采、加工生产林地征占用手续。

各乡镇人民政府:负责监管辖区砂石料开采经营，协助县辰投砂石公司规范经营。

县辰投公司:负责组建砂石料经营公司，规范经营全县砂石料资源。

（二）坚持总量控制。严格落实河道砂石管理各项法律法规规定，科学制定河道采砂规划，实行河道砂石开采总量控制，按省、市水利部门下达的年度计划进行实时统量，严格控量。

（三）坚持齐抓共管。县、乡（镇）、村及相关职能部门要聚焦砂石资源采运销各个环节存在的突出问题，创新监管机制，严格执法，建立健全砂石资源管理长效机制。

（四）坚持生态优先。正确处理生态环境、社会发展和砂石资源开发利用的关系，严守生态保护红线和资源利用上线，确保河道砂石资源的可持续开发利用。

三、落实“六控”措施

由县河道采砂专项整治办组织人员对现场采砂行为进行监管，严格落实控总量、控范围、控深度、控时段、控船（采砂机具）数、控功率的“六控”措施。

（一）控总量。根据《规划报告》及《矿产资源地质储量报告》，我县可开采砂砾石总量为738万吨，按照省市下达年开采计划，2019年度控制可采量为143.2万吨（各采区控制量见附表）。此后年控制可采量待省市新的开采计划下达后再行确定。

1、河道采砂实行票据制。采砂、配载、运输、计量、结算全过程实行电子票据制，运砂车辆（船舶）凭票接砂，采砂点凭票结帐，公司凭票结算，市、县河道采砂管理机构凭票统量。

2、实行砂石采运管理单制度。砂石采运管理单由县水利局按《怀化市河道采砂统一经营管理办法》要求制作、发放和管理。

3、河道采砂实行稽查制。县河道采砂整治办会同相关部门在砂石运输的重要地段加强砂石运输的稽查。凡无“河道砂石采运凭单”或提交的采运凭单数量少于实际运载量的运砂车辆（船舶），应当补足“河道砂石采运凭单”后方可放行。并依法追究相关责任人的责任。

4、运砂车辆（船舶）量方登记。由辰投砂石公司牵头组织，按相关技术标准进行运砂船舶量方登记，确定每条车辆（船舶）的核载吨位，报县纪委监委、县河道采砂专项整治办等相关部门备案，作为开票、统量和稽查的依据。

5、年度砂石开采总量统量，以河道砂石采运凭单为依据，由辰投砂石公司每日进行统计，每周上报县河道采砂专项整治办和县财政局，每月上报市水利局。当年开采量达到年度计划时，必须立即停止开采，并将采砂机具撤离采区，集中停放。县河道采砂专项整治办加强管理，督促落实。

（二）控范围。根据采区规划要求，河道采砂严格实行控范围开采。

1、依据《湖南省沅陵县酉水、怡溪等沅江支流河道采砂规划报告》（以下简称规划报告），此次统一经营河道为兰溪、怡溪、牧马溪、荔溪、深溪、朱红溪等已编制采砂规划河道（其他河道待采砂规划报告编制完成后执行），均为沅陵县境内的沅江一级支流河道，划定14个可采区，其中怡溪划定为4个可采区、牧马溪划定为2个可采区、朱红溪划定为2个可采区、夷望溪划定为1个可采区、兰溪划定为2个可采区、荔溪划定3个可采区。采区范围及控制点坐标附后（附表）。砂石加工场（堆场）数量按采区规划1-2处（具体位置视采区实际情况而定，且需经过交通运输、生态环境、自然资源、林业等相关部门批准后方可建立）。

2、实行河道采砂监控管理制度，对河道采砂现场进行在线监控管理。辰投砂石公司按监管要求安装监控设备，不得损坏、干扰或者擅自拆除。

3、加强督促检查。县河道采砂专项整治办公室组织相关部门不定期对各采区实行巡查，加强对采砂行为的现场监管，严厉打击越界开采、超范围开采等非法行为。

（三）控深度。开采过程中严格按照《规划报告》规定，不得超过采区规划控制的开采深度（详见附表）。县河道采砂专项整治办公室进行常态化督促检查。年度采砂结束后，委托第三方专业机构开展地形测量。

（四）控时段。采砂作业时段为每日7：00-19：00，其余时段禁采。每年的6月1日至7月31日为防洪禁采期，禁采期禁采。此外对超警戒水位或罕见枯水位等情况下施行临时禁采。禁采期外为可采期。

（五）控采砂机具数。依据采砂规划及各采区实际情况，原则上可配备56台采挖机具（详见附表）。

（六）控功率。采砂机具实行控功率开采，单机控制功率300kw（详见附表）。

四、落实防洪影响、环境影响等专题论证报告要求的措施

（一）落实防洪影响专题论证报告要求的措施。

1、县水利局负责对河道采砂相关河段大堤、河床河势、水流水位、行洪安全、防汛抢险和其它水利设施等进行综合分析评价，制定全面科学合理的防洪方案和应急预案，确保防洪的安全。

2、禁止在河道、湖泊管理范围内留下砂石尾堆，河道采砂不得影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍河道行洪。采砂活动结束后，由辰投砂石公司负责对河床进行平整，县水利局监督实施。

3、辰投砂石公司在河道采砂时应严格控制开采范围和开采深度，汛期安排专人加强对堤防险工险段、取水设施和穿堤建筑物的观测。

4、河道水情、工情、汛情等发生紧急情况时，县水利局可以在河道采砂规划确定的禁采区、禁采期外，根据实际情况，报县人民政府审批后，调整禁采范围、延长禁采期限。在紧急防汛期，县防汛抗旱指挥部可以根据防汛抗洪的需要，决定在可采区或保留区内紧急开采砂石。

（二）落实砂石矿资源储量专题论证报告要求的措施。

根据怀化市矿产资源储量评审中心对我县相关河道的河道建筑用砂石矿资源储量报告的审查意见，提出监管措施，并监督公司落实。

1、加强开采管理。须对河道边坡采取可行的安全保护措施，防止河道边坡产生崩滑灾害，影响当地农田、居民生产生活安全。

2、防止越界开采，确保禁采区河道及两岸安全。

3、合理规划。采取分块段、定深度、推移式分片开采方式,即顺河逐步推移前进,不用跳跃、移动点式采砂方式。

（三）落实环境影响专题论证报告要求的措施。

1、按照规划确定开采范围，严格河道采砂方案、环境影响评价报告、河道清理修复方案编制审查工作，根据河势变化等情况，对开采区域进行科学调整，保持岸线稳定，最大程度减少对生态环境的影响。注重生态开采，加强砂石分类使用和综合利用。

2、开采砂石废料严禁弃入河道，所有采挖的砂石必须全部上岸运至岸上分筛场，禁止将废弃尾砂弃于河床内。防止水体污染和资源浪费。如发现在溪河中有分筛行为，水行政管理部门核实后，依法拆除分筛设备，责令平整尾堆，扣除押金等，严重时吊销其采砂许可证照。

3、定期对主要河道河床变化进行定期测量，为科学论证和规划年度河砂禁采区、可采区提供依据。

4、统一编制环保方案，坚持生态优先，加强对采砂区域的生态修复力度，对规划外的砂场码头进行全面清理，全面复绿，恢复自然岸线。

五、严格落实生态监测评估措施

建立河道采砂生态监管和评估制度，委托第三方专业机构定期对开采区进行地形测量和水生态环境评估，并将评估结果报告市人民政府。

六、严格落实安全生产以及水上交通安全措施

根据《湖南省河道采砂管理办法》，由县应急管理局、县交通运输局和县地方海事处等相关部门提出安全监管措施，并监督落实。

1、辰投砂石公司、采砂船舶（机具）、运砂船舶（车辆）的所有权人或经营管理人是安全生产的责任主体，制定并落实安全生产各项制度。

2、县级人民政府及相关部门按各自的职责承担安全生产监管责任。不得超许可船数（机具）、许可采量、许可范围、许可功率、许可时段进行开采；不得允许采砂船舶（机具）为未经量方登记、证照不齐的运砂船舶（车辆）配载，不得为运砂船舶（车辆）超载量配载，维护采区的正常管理秩序。

3、采砂船舶（机具）悬挂明显的标识标牌，安装监控设备和AIS（GPS）设备。运砂船舶（车辆）必须证照齐全、船舶适航、船员适任;船体应印刷或悬挂好船籍港、船名全称、核定载重干弦等标识。

4、由县地方海事处制定签单发航制度，并监督严格落实签单发航制度，确保水上交通安全。运砂船舶装运河道砂石，应持有签单发航凭证。未取得签单发航凭证的，不得发航。县地方海事处对运砂船舶是否持有签单发航凭证进行检查。

7、县交通运输局、县地方海事处等相关部门根据工作需要，会同县河道采砂专项整治办依法对采、运砂船舶（机具、车辆等）有效证件、签单发航凭证和采运凭单进行稽查。严厉打击违法采、运砂行为。

8、因采砂作业产生的河道砂石尾堆及河道管理范围内的其他障碍物，按照“谁开采、谁清理，谁受益、谁出钱”的原则及时清理。

六、采砂管理

（一）统一发证，加强许可管理。

1、根据《湖南省河道采砂许可证发放管理办法》（湘水发〔2018〕24号）文件规定，由县水利局与辰投砂石公司签订砂石开采合同，砂石开采合同不得转包、分包。

2、统一发放河道采砂许可证，实行一河一证，不得转让。由辰投砂石公司向县水利局申请办理。发证情况报省水利厅和市水利局备案。

（二）统一选址生产，科学布置产销点。

按照全县河道采砂规划，合理设置采砂采石点，划定开采砂石料区域，划建加工点、储运点，实行集中生产。加工点根据砂石资源状况和供应服务半径(区域)设置，由县政府组织水利、交通运输、自然资源、应急管理、生态环境、林业等部门及所在地乡镇政府与县辰投公司一起选定，要求必须具备岸上分筛能力，未能进行岸上分筛的砂场不予投产。根据实地情况建设智能化标准砂石集散供应中心，实行数字化监管，由辰投公司统一规划、建设、管理。砂石集散供应中心的加工点、储放点选址由交通运输、自然资源、林业、生态环境等相关部门进行核查，符合相关要求后，依法依规办理相关手续。

（三）统一经营管理，严格运销监管。

1、统一价格管理。由县辰投公司根据砂石料开采，生产和运输成本，统一核算后合理确定销售价格。

2、统一市场管理。结合实际情况，不断完善切实有效的砂石供应审核制度，发挥乡村联审、部门联控作用，以满足全县砂石料市场需求、经济社会发展和重点项目建设需求，由县辰投公司集中统一核量，定向供应，统一结算。重点保障扶贫领域项目建设、本地工程项目、城乡建设、混凝土搅拌站、城镇居民等用砂需求。

3、统一车辆运输管理。砂石装运车辆需环保密闭，经检验合格、相关部门备案同意后进行统一编号，喷涂统一标志，统一安装防尘设施。运输砂石料实行路条制管理，由辰投公司配发砂石料合法来源凭证(砂石来源地、车型号、车牌号、时限运输量、目的地等)， 实行一车一次一证管理.

4、统一稽查。由县河道采砂专项整治办公室牵头联合相关单位组成工作专班，对砂石料生产、运输、销售等环节进行稽查。

七、砂石经营收益管理

依据《湖南省财政厅、湖南省水利厅、湖南省自然资源厅、中国人民银行长沙中心支行关于明确政府统一经营管理方式下河道砂石资源有偿使用收入征收管理有关事项的通知》（湘财综【2019】24）文件要求，辰投砂石公司根据采砂许可和砂石开采情况，将河道砂石销售额（不含增值税）全额作为河道砂石资源有偿使用收入上缴财政。河道砂石资源有偿使用收入由县财政部门负责征收和管理，县水利部门负责具体执收工作；河道砂石资源有偿使用收入全部上缴县本级财政；河道砂石河道砂石资源有偿使用收入应使用省财政厅统一印制的非税收入票据，纳入财政预算管理，列“政府收支分类科目”第103类“非税收入”中的“1030799其他国有资源（资产）有偿使用收入”；县财政部门收到砂石经营单位上缴的河道砂石资源有偿使用收入后，按照“收支两条线”的原则，相应安排必要的经费支出，保障砂石管理机构及砂石经营单位的正常运行及组织实施征管所需的必要开支。

具体管理措施由县财政局、县水利局会同辰投砂石公司共同确定。

八、严肃采砂管理纪律

辰投砂石公司及相关监管部门应依照《湖南省河道采砂管理办法》和《怀化市河道采砂统一经营管理办法》等相关规定严格落实执行，纪检监察部门要加强监督检查，及时查处违纪违法问题。

附：沅陵县2019年度河道砂石统一经营基本情况表

沅陵县水利局

2019年12月30日