沅自然资〔2025〕121号

沅陵县自然资源局

地质矿产资源与环境调查绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求，我单位对专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价得分96分。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

沅陵县自然资源局现有315人，其中全额行政人员15人，全额参公及事业编制人员155人，自收自支145人。退休人员90人,遗属19人.主要职责承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任，承担优化配置国土资源的责任，承担全县耕地保护的责任，承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任，承担节约集约利用土地资源的责任。承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任，负责矿产资源开发的管理。承担矿产资源储量、地质环境的管理工作。负责统一监督管理全县测绘工作。负责监督管理全县土地登记、房屋登记、林地登记、土地承包经营权等不动产登记工作。承办县政府交办的其他事项。

2、项目的实施依据

沅政办发【2005】13号，2011年4月8日沅陵县人民政府第11题专题工作会议纪要，湘政发【2018】14号，自然资办【2018】35号，湘三调办发【2018】1号，沅陵县常务会议纪要2018年第6期。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

我单位专项经费主要来源于财政专项资金的拨付，用于地质灾害灾后重建工作：1.增发2023年国债自然灾害综合治理工程该项目总投资2866万元，资金来源为上级补助资金2292万元和本县财政资金574万元，上级资金已到位并已支付1500万元，其用途消除地质灾害隐患，对危害较大、风险较高、治理措施简易且治理费用相对较低地质灾害隐患点予以排危除险，减少人员伤亡和财产损失，提升防灾减灾能力。2.生态修复资金463万元，凉水井、马底驿、麻溪铺、五强溪等矿山付出资金463万元，3、舒溪坪滑坡治理项目共计193万元，已支付106.84万元；尚欠86.16万元。4、气象标准雨量计及其他支出307.9万元 。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

2023年项目绩效总目标：严格落实生态环境监测巡查制度，加强对枯死树木的补种，保障植被成活率，强化生态修复区域内环境保护，改善修复区域的生态环境。

- 预期主要的生态、社会和经济效益；保护生态环境，促进社会发展。

- 绩效评价工作情况，成立了由县长任组长的沅陵县历史遗留废弃矿山生态修复示范领导小组，并组建工作班，高位推动修复任务，11月中旬完成历史遗留矿山生态修复工作，增发国债自然灾害治理工程已处于验收阶段。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2024年项目总资金2110.96万元，其中中央省级1699.72万元：其中中央资金1500万元，省级配套资金199.72万元。县级资金411.24万元。

2、项目资金使用情况分析，按工程进度进行资金的拨付，达到招标限额以上的依法实行委托公开招标。

3、项目资金管理情况分析

严格按照专项资金管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

资金安排到位后，我局项目建设按要求和进度全部落实到位。截止2024年12月31日，实际总支出为2110.96万元。

- 项目管理情况分析

严格按照专项资金管理制度，规范各项经费开支，严格按照政府采购程序进行办理，竣工验收严格按照审计程序执行。

- 项目绩效情况分析

- 1、项目经济分析

- (1)项目成本（预算）控制情况。主要是坚持以人为本，专业科学的应急指导机制，应急处置方案，确保人民的生命和财产安全。

- (2)项目成本（预算）控制情况。主要是全面推进成果分析和共享应用，提交专题报告编制系列专题图件，符合生态修复的整体要求。

- 2、项目的效率性分析

- （1）项目的实施进度，有效的增加了植被覆盖度，提高土地利用率。

- （2）项目完成质量，增强了生态系统固碳功能，修复并改善生态环境

- 3、项目的效益性分析

- （1）项目预期目标完成程度，积极推进问题的整改，确保如期完成上级下达的考核目标完成任务。

- （2）项目实施对经济和社会的发展，增强土地复垦利用率，提升矿区与周边生态环境适宜性。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标综合得分96分。

- 绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评综合得分96分。继续严格按规定管理和使用专项资金，确保专款专用，发挥应有效果。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）加大土地报批力度，重点保障我县重点项目用地计划需求。牢牢守住耕地红线，加强永久基本农田保护和管理，继续实施土地整治工作，重点开展补充耕地、增减挂钩和工矿废弃复垦项目。

（二）强化内部管理，建立健全制度

（三）加强自然资源监察管理，全面提升土地、矿山等资源综合服务保障体系

（四）加强预算执行，保障国土工作有序、稳定发展。

（五）营造浓厚的学习氛围，加强专业知识的培训，提高干部职工的整体素质。

（六）建立健全各项管理制度。

七、其他需要说明的问题

无

沅陵县自然资源局

2024年5月15日