附件3
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：沅陵工业集中区创新创业综合服务基地建设项目-附属工程

工程编号：431222202311010132             审核部门：沅陵县住建局

| 项目基本信息 | 建设单位 | 沅陵县沅丰经济技术开发有限公司 | 企业信用代码 | 91431222MA4QWBHM0M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 沅陵工业集中区内 |  |  |
|  | 投资类型 | 政府投资建设项目（房屋建筑及城市基础设施非线性工程类） | 项目类别 | 建筑工程 |
|  | 建设工程规划许可证编号 | / |  |  |
|  | 立项文号 | 沅发改行审字[2020]80号 |  |  |
|  | 立项批准机关 | 沅陵县发展和改革局 |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2020-08-03 | 立项机关级别 | 区县级 |
|  | 总面积 （平方米） | 126050 | 总投资 （万元） | 43125.6 |
|  | 建设性质 | 新建 | 工程用途 | 公共建筑配套工程 |
|  | 建设规模 | 项目总占地面积82.39亩（合54925.27㎡）。总建筑面积126050.0㎡，其中地上面积109850㎡，共分为四个功能区块，主要包括：企业管理服务区，创新创业孵化区，产学研综合服务区，配套服务区。地下面积16200㎡，主要为地下停车场及配套用房。配套绿化、供配电、给排水、照明、消防等公共设施建设及建立智慧园区信息平台。 |  |  |
|  | 计划开工 | 2024-05-28 | 计划竣工 | 2024-07-27 |
| 施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 沅陵工业集中区创新创业综合服务基地建设项目-附属工程施工合同 |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总包 | 承包单位 | 怀化永晟建设工程有限公司、湖南省衡五建设有限公司 |
|  | 合同编号 | 431222202311010132-HG-001 | 合同金额 （万元） | 1235.290007 |
|  | 项目负责人 | 刘维军 | 身份证号码 | 4305****2079 |
|  | 建设规模 | 本工程为沅陵工业集中区创新创业综合服务基地建设项目-附属工程，项目占地面积33307.81平方米,约49.96亩，工程建设内容包括室外景观铺装、绿化工程、给排水管网、挡土墙等工程。 |  |  |
|  | 合同承包内容 | 工程承包范围：沅陵工业集中区创新创业综合服务基地建设项目-附属工程，包括设计、施工、采购. 具体范围为： (1)设计部分：初步设计优化、施工图设计及后续服务； (2)施工部分：包括但不限于经审查通过后的设计施工图范围内的全部工程，施工范围最终以招标人签字认可、并通过建设行政主管部门审查核准的施工图为准； (3)采购部分：包括本项目所需要的所有设备及材料的采购工作等，采购范围最终以招标人签字认可、并通过审查和备案的施工图或经审核的工程量清单为准。 |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2024-01-15 | 记录登记时间 | 2024-05-29 |
|  | 计划开工日期 | 2024-05-28 | 计划竣工日期 | 2024-07-27 |
|  | 合同工期 | 60 | 质量目标 | 合格 |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 沅陵工业集中区创新创业综合服务基地建设项目-附属工程 | 施工许可证编号 | 431222202406070101 |
|  | 施工企业 | 怀化永晟建设工程有限公司，湖南省衡五建设有限公司 | 监理企业 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 |
|  | 设计企业 | 怀化永晟建设工程有限公司 | 设计项目负责人 | 胡新良 |
|  | 勘察企业 | / | 勘察项目负责人 | / |
|  | 合同金额（万元） | 1235.2900 | 面积（平方米） | 20632.40 |
|  | 发证日期 | 2024-06-07 | 合同工期 | 60 |
|  | 合同开工日期 | 2024-05-28 | 合同竣工日期 | 2024-07-27 |
|  | 建设规模 | 新建绿化面积：6436.5平方米，广场及人行道铺装面积：7910.3 平方米，小区内部道路面积：6285.6 平方米，停车位数量79个。 |  |  |
|  | 项目负责人 | 刘维军 | 项目负责人身份证号码 | 4305****2079 |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243141537808 |  |  |
|  | 技术负责人 | 向富生 | 技术负责人身份证号码 | 4330****2010 |
|  | 技术负责人证书编号 | B08063011500000051 |  |  |
|  | 总监理工程师 | 曾意鹏 | 总监理工程师身份证号码 | 4309****4255 |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43011755 |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 431222202311010132-JX-001 |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 1235.2900 | 实际面积 （平方米） | 20632.40 |
|  | 实际建设规模 | 20632.40平方米 |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2024-05-31 | 竣工验收 备案日期 | 2026-01-07 |
|  | 实际竣工 日期 | 2025-06-19 | 结构体系 | 其他 |
| 业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | YJ-431222202311010132-001 |  |  |
|  | 企业名称 | 怀化永晟建设工程有限公司 | 企业统一社会信用代码 | 91431200MA4L5NKG16 |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 施工 | 业绩对应资质等级 | 建筑工程施工总承包壹级 |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 建筑面积20632.40(平方米),总造价1235.2900(万元)，新建绿化面积：6436.5平方米，广场及人行道铺装面积：7910.3 平方米，小区内部道路面积：6285.6 平方米，停车位数量79个。 |  |  |
|  | 起始时间 | 2024-05-31 | 结束时间 | 2025-06-19 |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |

填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 怀化永晟建设工程有限公司 | 工程总承包项目负责人 | 刘维军 | 4305****2079 | 湘243141537808 |
| 怀化永晟建设工程有限公司 | 项目负责人 | 刘维军 | 4305****2079 | 湘243141537808 |
| 怀化永晟建设工程有限公司 | 项目技术负责人 | 向富生 | 4330****2010 | B08063011500000051 |
| 怀化永晟建设工程有限公司 | 施工员 | 向东 | 4330****5436 | 0432010194315003612 |
| 怀化永晟建设工程有限公司 | 安全员 | 徐丽娟 | 4330****0028 | 湘建安C2（2020）0000065 |
| 怀化永晟建设工程有限公司 | 质量员 | 李彩文 | 4325****6027 | 0432010600013000045 |
| 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 总监理工程师 | 曾意鹏 | 4309****4255 | 43011755 |
| 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 专业监理工程师 | 刘超 | 4312****0032 | XS23-A0296 |
| 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 专业监理工程师 | 梁熙贤 | 4312****0010 | XS23-A0366 |