建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称：龙辰·古城御景四期房地产开发项目         工程编号：431222202108040025                                         
	





项目基本信息
	建设单位
	湖南龙辰房地产开发有限公司
	企业信用代码
	91431222696228205J

	
	具体地点
	沅陵县辰州中街古城南路

	
	投资类型
	社会投资建设项目
	项目类别
	建筑工程

	
	建设工程
规划许可证编号
	建字第431222202120225号、建字第431222202120226号
建字第431222202120227号、建字第431222202120228号

	
	立项文号
	沅发改备案字【2021】34号

	
	立项批准
机关
	沅陵县发展和改革局

	
	立项批复
时间
	2021年08月13日
	立项机关级别
	区县级

	
	总面积
（平方米）
	68862
	总投资
（万元）
	26000

	
	建设性质
	新建
	工程用途
	居住建筑

	
	建设规模
	占地面积11714.31平方米，建筑面积68862平方米。共3栋高层组成，其中31层、32层、33层各一栋。住宅及配套设施建设等。

	
	计划开工
	2021年10月25日
	计划竣工
	2024年04月25日

	施工合同信息
	合同名称
	龙辰·古城御景四期房地产开发项目施工合同

	
	合同类别
	施工总包
	承包单位
	浙江培华建设集团有限公司

	
	合同编号
	431222202108040025-HZ-001
	合同金额
（万元）
	14371.574

	
	项目负责人
	邵必成
	身份证号码
	339011********4558

	
	建设规模
	龙辰·古城御景四期房地产开发项目总建筑面积65512.35㎡，其中25#楼为地上31层，建筑面积19281.90㎡;26#楼为地上32层，建筑面积15409.88㎡;27#楼为地上33层，建筑面积15878.99 ㎡:地下室2层，建筑面积14941.58㎡（其中人防面积1214㎡）

	
	合同承包
内容
	龙辰·古城御景四期房地产开发项目桩基、土建、装饰、水电安装等

	
	合同签订
日期
	2021年10月10日
	记录登记时间
	2021年10月10日

	
	计划开工日期
	2021年10月25日
	计划竣工日期
	2024年04月25日

	
	合同工期
	900天
	质量目标
	怀化市优质工程

	施工许可信息
	工程名称
	龙辰·古城御景四期房地产
开发项目
	施工许可证
编号
	431222202111110101

	
	施工企业
	浙江培华建设集团有限公司
	监理企业
	湖南省怀化市建设工程监理有限公司

	
	设计企业
	怀化市建筑设计研究院
有限公司
	设计项目
负责人
	曾辉

	
	勘察企业
	湖南省勘测设计院有限公司
	勘察项目
负责人
	陈亮晶

	
	合同金额
（万元）
	14371.5740
	面积（平方米）
	65512.35

	
	发证日期
	2021年12月8日
	合同工期
	900天

	
	合同开工
日期
	2021年10月25日
	合同竣工日期
	2024年04月25日

	
	建设规模
	面积：65512.35㎡。

	
	项目负责人
	夏经杰
	项目负责人身份证号码
	330825********2411

	
	项目负责人证书编号
	浙13320232024011924

	
	技术负责人
	夏志忠
	技术负责人
身份证号码
	330825********2435

	
	技术负责人证书编号
	龙30932057

	
	总监理
工程师
	范慧兰
	总监理工程师身份证号码
	433022********012X

	
	总监理工程师证书编码
	43006250

	
	单项工程1
	龙辰古城御景四期25#楼
	建筑面积（平方米）
	19281.90
	地上/下层数
	地上31
	高度（米）
	90.25

	
	单项工程2
	龙辰古城御景四期26#楼
	建筑面积（平方米）
	15409.88
	地上/下层数
	地上32
	高度（米）
	
94.05

	
	单项工程3
	龙辰古城御景四期27#楼
	建筑面积（平方米）
	15878.99
	地上/下层数
	地上33
	高度（米）
	
96.55

	
	单项工程4
	龙辰古城御景四期地下室
	建筑面积（平方米）
	14941.58
	地上/下层数
	地下
2层
	高度（米）
	8.5

	竣工验收备案信息
	竣工验收备案编号
	431222202108040025-JX-001

	
	实际造价
（万元）
	14371.5740
	实际面积
（平方米）
	64802.39

	
	

实际建设规模


	主要建设内容包括：住宅楼3幢，总建筑面积65512.35平方米。其中，25#楼，地上31层，建筑面积19281.90平方米，26#楼地上32层，建筑面积15409.88平方米，27#楼，地上33层，建筑面积15878.99平方米，地下室2层，建筑面积14941.58平方米（其中人防工程1214平方米）。

	
	实际开工
日期
	2021年12月8日
	竣工验收
备案日期
	2025年01月07日

	
	实际竣工
日期
	2024年09月20日
	结构体系
	按材料：钢筋混凝土
 结构
按传力：剪力墙

	
	单项工程1
	龙辰古城御景四期25#楼
	建筑面积（平方米）
	19174.21
	地上/下层数
	地上31
	高度（米）
	90.25

	
	单项工程2
	龙辰古城御景四期26#楼
	建筑面积（平方米）
	15295.58
	地上/下层数
	地上32
	高度（米）
	
94.05

	
	单项工程3
	龙辰古城御景四期27#楼
	建筑面积（平方米）
	15756.48
	地上/下层数
	地上32
	高度（米）
	
96.55

	
	单项工程4
	龙辰古城御景四期地下室
	建筑面积（平方米）
	14576.12
	地上/下层数
	地下
2层
	高度（米）
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	业绩技术指标
	业绩技术指标记录编号
	431222202108040025-JX-001

	
	企业名称
	浙江培华建设集团有限公司
	企业统一社会信用代码
	91330825794365801A

	
	业绩类型（施工或监理）
	施工
	业绩对应资质等级
	建筑施工总承包壹级

	
	工程项目规模等级及详细技术指标
	主要建设内容包括：25#楼，地上31层、26#楼地上32层、27#楼，地上33层。

	
	起始时间
	2021年12月8日
	结束时间
	2024年09月20日

	
	施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。


填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

	施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）

	企业名称
	岗位类型
	姓名
	身份证号码
	证书编号

	浙江培华建设集团
有限公司
	项目负责人
	夏经杰
	330825********2411
	浙13320232024011924

	浙江培华建设集团
有限公司
	技术负责人
	夏志忠
	330825********2435
	龙30932057

	浙江培华建设集团
有限公司
	质量员
	陈炜
	330825********2198
	36151060200584

	浙江培华建设集团
有限公司
	施工员
	张世儒
	330825********3213
	36151010201211

	浙江培华建设集团
有限公司
	安全员
	刘民全
	431222********0010
	0432020294317005592

	浙江培华建设集团
有限公司
	安全员
	颜伟
	431222********0251
	浙建安C3(2023)6805121

	浙江培华建设集团
有限公司
	安全员
	傅春正
	330825********2431
	0432120200018002285

	湖南省怀化市建设工程监理有限公司
	总监理工程师
	范慧兰
	433022********012X
	43006250

	湖南省怀化市建设工程监理有限公司
	专业监理工程
	吕斌
	431281********0419
	XS21-N0078

	湖南省怀化市建设工程监理有限公司
	监理员
	陈伟
	431222********0114
	XY21-N0017

	湖南省怀化市建设工程监理有限公司
	监理员
	谢楚辉
	431222********0215
	XY18-N0013



1

