二酉山旅游景区基础设施建设项目支出绩效自评报告

 一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目决策背景：依据《“十四五”文化和旅游发展规划》、《沅陵县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标刚要》等。该专项资金是由地方政府发行的专项债劵筹集和县本级政府性基金安排的建设项目。
2.项目主要内容：沅陵二酉山景区旅游基础设施工程。
3.项目组织管理机构：沅陵县文旅广体局
（二）预算资金使用管理情况
[bookmark: _Toc10810]1.预算资金安排及管理情况
（1）资金来源及拨付流程
2025年财政下达文旅项目资金 7500万元，资金来源为专项债资金，从申请到实施严格按照财务制度要求办理。
（2）资金到位情况
财政按照专项工作的开展程度，及时保障了项目资金的申请及时拨付到项目资金专户，确保了专项工作的顺利进行。到位资金7500万元，到位率100%。
（2）资金使用情况
项目资金严格按照项目进度及完成情况进行资金的拨付，有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（3）资金管理制度及执行情况
根据专项资金实际使用情况，对专项资金开展绩效自评，在资金使用上，我局严格执行专项资金管理制度，实行专款专用，无挪用专项资金问题。执行率100%
2.项目组织实施管理情况
项目实施前已制定专项资金管理制定，有明确的项目资金分配方案及流程，经常性自查，并派项目管理人员进行监督。按工程进度支付项目工程款，待项目工程完工后及时组织验收，验收合格且资料齐全后支付项目资金。
（三）预算绩效目标情况
1.绩效目标：完善旅游基础设施建设，让更过的游客走进沅陵、宣传沅陵。提升沅陵旅游知名度，游客的增加，促进文旅产业消费，增加旅游收入。
2.绩效指标：（一）成本指标：①经济成本指标，沅陵二酉山旅游景区基础设施建设项目成本7500万元，②社会成本指标：社会成本节约率0，③生态环境成本指标：生态环境成本节约率0。（二）产出指标：①数量指标：书香小镇沿江游步道1069.73㎡、旅游厕所2座、观景台4个、游客服务中心及配套、高边坡支护4392㎡生态停车场10224㎡。②质量指标 项目绩效目标达成率100%，③时效指标：完成及时性，二酉山旅游景区基础建设项目（一期）已经完工。（三）效益指标：①经济效益指标 提高专项资金使用效益。②社会效益指标：提高全县群众的文化素质和审美水平，增加旅游亮点，提高沅陵知名度。③生态效益指标：改善文化宣传环境。④可持续影响指标：持续提升公共文化旅游服务质量和服务效果（四）满意度指标：服务对象满意率90以上。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
了解2025年度单位整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况，年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的合理性；优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步专项支出绩效评价的逐步推行进行经验性积累奠定基础。
[bookmark: _Toc11844]（二）被评价单位、绩效评价范围与时段
专项绩效评价单位是本单位，评价范围是对2025年沅陵县二酉山旅游景区基础设施建设项目开展情况进行评价。
[bookmark: _Toc31835]（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
按照专项绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行自我评价。
[bookmark: _Toc7615][bookmark: _Toc32076]三、主要绩效及评价结论
（一）社会效益：推动全县社会主义精神文明建设，促进全县文化产业及旅游产业的双轮驱动，为全面建设小康社会和实现中华民族伟大复兴注入了强大的文化能量。
（二）生态效益：改善文化宣传环境。
（三）可持续影响：增强全县的文化旅游软实力和品牌影响力。
（四）满意度情况：服务对象满意率大于90%以上
（五）评价结论
沅陵县二酉山旅游景区基础设施建设，总的实施情况来看，既定绩效目标全部完成，自评100分，评价等级优秀。
[bookmark: _Toc16332][bookmark: _Toc27541]四、绩效评价指标分析
[bookmark: _Toc17679](一)项目决策情况
 1、前期准备：准备自评资料并保证完整性、及时性、真实性、佐证材料的准备、材料质量等要求。
2、组织实施：包括布置、审核、检查等情况存在的问题及有关意见及建议。
3、分析评价：按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行了自我评价。
[bookmark: _Toc28411](二)项目过程情况
[bookmark: _Toc10140]1.资金管理
凡拨付到我单位的专项资金，我们均做到专款专用，绝不挤占不挪用，专项资金由财政拨付到我局后，均按合同约定，由单位分管财务领导签字后进行支付。该项目中我们严格按照财务有关纪律和程序要求进行资金管理，达到了预期目的。
[bookmark: _Toc1210]2.项目实施
（1）、项目组织情况分析
我们按照政府采购法律规定方式，对项目中需要进行工程采购的项目进行采购。
（2）、项目管理情况分析
按照专项资金项目管理制度，经常性自查，并派项目管理工作人员进行日常管理。
[bookmark: _Toc6604](三)项目产出情况
[bookmark: _Toc20742]1.产出数量：书香小镇沿江游步道1069.73㎡、旅游厕所2座、观景台4个、游客服务中心及配套、生态停车场等。
[bookmark: _Toc5372]2.产出质量;一期建设项目已完成建设，二期项目正积极筹备中。
[bookmark: _Toc25948]3.产出成本:项目成本控制在预算范围内，无超预算支出。
[bookmark: _Toc21477]4.产出时效:项目完成及时性，一期建设项目已完工。
[bookmark: _Toc12690][bookmark: _Toc3072](四)项目效益情况。
1、项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况：项目成本（预算）控制在控制范围内。
（2）项目成本（预算）节约情况：按照合同金额支付工程款，成本支出控制在预算范围内。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度:沅陵二酉山旅游景区基础设施建设（一期）已经完工。
（2）项目完成质量：沅陵二酉山旅游景区基础设施建设（一期）已经完成建设。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度：该项目正在筹备完善方案及招投标中。
（2）项目实施对经济和社会的影响：项目建设提高全县生活水平，改善全县生活质量，有利于对外开放和招商引资，是经济发展的需要，增加就业和提高收入，提高居民的生活水平，改善沅陵县投资环境，促进沅陵经济发展。
[bookmark: _Toc390096931][bookmark: _Toc390267055][bookmark: _Toc12414][bookmark: _Toc24241]五、项目主要经验、存在的问题及建议
[bookmark: _Toc23434][bookmark: _Toc5316]（一）项目主要经验及做法
[bookmark: _Toc2597][bookmark: _Toc6772]2025年，我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是对专项活动开展情况绩效过程进行跟踪监控。三是健全绩效管理工作机制，明确分工，努力提高绩效管理工作水平。
（2） [bookmark: _Toc16271][bookmark: _Toc29278]存在的问题 
     无。 
（3） 有关建议
[bookmark: _GoBack]     无。
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